Réunions entre partenaires

Visite de Laure Coquart (CERFACS) au LSCE pendant une semaine du 14/04/2008 au 18/04/2008 : travail sur l’intégration du coupleur OASIS4 dans le modèle couplé de l’IPSL.

Un rapport est disponible là :

http://www.ipsl.jussieu.fr/~aclsce/CR-CICLE-IPSL-04-2008.pdf

Faits marquants

- Distribution des versions parallèles des modèles aux utilisateurs de l’IPSL.

- Intégration du coupleur OASIS4 dans le modèle couplé de l’IPSL.

Adaptation et développement des modèles de l’IPSL

Les versions parallèles des modèles sont désormais utilisées en production scientifique par plusieurs utilisateurs de l’IPSL. Une grande partie des six derniers mois a servi à la distribution des configurations basées sur les versions parallèles des modèles d’atmosphère, de schémas de surface et de chimie atmosphérique développées depuis le début du projet CICLE. Cette étape a monopolisé les différents acteurs du projet CICLE à l’IPSL, spécialement en terme de gestion de configurations et de formation et support aux nouveaux utilisateurs. Les runs de production sont réalisés pour l’instant sur les machines SX8 de l’IDRIS et SX8R du CCRT.

Les utilisateurs des version parallèles des modèles en production scientifique :

IPSLCM4_V2 : Sebastien Denvil (IPSL), Francis Codron (LMD), Luc Gential (LSCE), Michel Kolasinski (LOCEAN), Didier Swingedouw (CERFACS), Charline Marzin (LSCE), Marie-Alice Foujols (IPSL), Jerome Servonnat (LSCE)

ORCHIDEE_OL : Matthieu Guimberteau (LMD)

LMDZ Strato : François Lott (LMD), Lionel Guez (LMD)

LMDZ-ORCHIDEE : Luc Gential (LSCE), Myriam Khodri (LSCE), Prince Xavier (LOCEAN), Charline Marzin (LSCE), Josefine Ghattas (IPSL), Christian Laguerre (LSCE)

LMDZ-INCA : Michael Schulz (LSCE), Yves Balkanski (LSCE), Brigitte Koffi (LSCE), Solene Turquety (SA), Idir Bouarar (SA), Anne Cozic (LSCE)

IPSL_ESM_V1 : Michael Schulz (LSCE), Yves Balkanski (LSCE)

Assemblage modèle couplé IPSLCM4_v2 (tâche 2.1)

- Une interface physique de couplage avec OASIS3 a été développée dans le modèle océanique NEMO. Jusqu’à présent, il existait dans la composante océanique autant d’interfaces de couplage que de modèles atmosphériques susceptibles d’être couplés. Le choix des champs physiques à coupler se fait désormais via une namelist. Une première utilisation de cette interface physique dans le modèle couplé IPSLCM4_v2 a été réalisée.

Choix des champs physiques dans la namelist

!-----------------------------------------------------------------------

!       namsbc_cpl    coupled ocean/atmosphere model                    ("key_coupled")

!-----------------------------------------------------------------------

&namsbc_cpl

! SEND

cn_snd_temperature= 'weighted oce and ice'  ! 'oce only' 'weighted oce and ice' 'mixed oce-ice'

cn_snd_albedo     = 'weighted ice'          ! 'none' 'weighted ice' 'mixed oce-ice'

cn_snd_thickness  = 'none'                  ! 'none' 'weighted ice and snow'

cn_snd_current_1  = 'none'                  ! 'none' 'oce only' 'weighted oce and ice' 'mixed oce-ice'

cn_snd_current_2  = 'spherical'             ! 'spherical' 'cartesian'

cn_snd_current_3  = 'eastward-northward'    ! 'eastward-northward' or 'local grid'

cn_snd_current_4  = 'T'                     ! 'T''U,V'

! RECEIVE

cn_rcv_w10m       = 'coupled'               ! 'none' 'coupled'

cn_rcv_stress_1   = 'oce only'              ! 'oce only' 'oce and ice' 'mixed oce-ice'

cn_rcv_stress_2   = 'cartesian'             ! 'spherical' 'cartesian'

cn_rcv_stress_3   = 'eastward-northward'    ! 'eastward-northward' or 'local grid'

cn_rcv_stress_4   = 'U,V'                   ! 'T' 'U,V' 'U,V,F' 'U,V,I' 'T,F' 'T,I' 'T,U,V'

cn_rcv_dqnsdt     = 'coupled'               ! 'none' 'coupled'

cn_rcv_qsr        = 'oce and ice'           ! 'conservative' 'oce and ice' 'mixed oce-ice'

cn_rcv_qns        = 'oce and ice'           ! 'conservative' 'oce and ice' 'mixed oce-ice'

cn_rcv_emp        = 'oce and ice'          ! 'conservative' 'oce and ice' 'mixed oce-ice'

cn_rcv_rnf        = 'coupled'               ! 'coupled' 'climato' 'mixed'

cn_rcv_cal        = 'coupled'               ! 'none' 'coupled'

- Les premiers tests de performances du modèle couplé ont été réalisés sur la machine scalaire du CCRT (Itanium Bull). Ce modèle couplé se compose de :

- Coupleur : OASIS3 séquentiel

- Composante océanique : NEMO-LIM parallèle

- Composante atmosphérique : LMDZ-ORCHIDEE parallèle

Performances d’un mois de simulation (NEMO_ORCA2xLMDZOR_144x142)

| Machine | Type | Nb CPUs | Configuration | Real Time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercure | Nec-SX8R | 8 | 7 CPUs LMDZOR + 1 CPU OPA-OASIS3 | 15 minutes |
| Platine | Bull-Itanium2 | 10 | 8 CPUs LMDZOR + 1 CPU OPA + 1 CPU OASIS3 | 73 minutes |
| Platine | Bull-Itanium2 | 20 | 18 CPUs LMDZOR + 1 CPU OPA + 1 CPU OASIS3 | 34 minutes |
| Platine | Bull-Itanium2 | 30 | 28 CPUs LMDZOR + 1 CPU OPA + 1 CPU OASIS3 | 25 minutes |
| Platine | Bull-Itanium2 | 40 | 38 CPUs LMDZOR + 1 CPU OPA + 1 CPU OASIS3 | 22 minutes |

- Le nouveau coupleur OASIS4 a été intégré dans le modèle couplé. Une première version a tourné sur la machine scalaire du CCRT (Itanium Bull). Cette intégration s’est faite en plusieurs étapes :

- Prise en main du modèle couplé jouet sur la machine scalaire « platine ». Adaptation des pas de temps des applications océaniques et atmosphériques du modèle  jouet pour se rapprocher de la configuration réelle.

- Modification de l’interface de couplage dans les composantes océanique NEMO et atmosphérique LMDZ. Adaptation des routines existantes et utilisées actuellement dans le couplage avec OASIS3.

- Adaptation des environnements de compilation et d’exécution : adaptation des fichiers de configurations du couplage SMIOC et SCC.

Ces premiers tests ont été réalisés en mode séquentiel pour les composantes et le coupleur.

Prévision des travaux pour le partenaire

La validation scientifique de la nouvelle interface physique de la composante océanique NEMO sera réalisée en vue de son utilisation dans la prochaine version de référence du modèle couplé.

L’intégration de la version mixte MPI-OpenMP de la composante atmosphérique LMDZOR dans le modèle couplé sera faite. L’utilisation de cette nouvelle configuration couplée en mode de production sur la machine scalaire « platine »  du CCRT ainsi qu’une étude de performances du modèle couplé complet pourront alors être envisagés.

Enfin, l’utilisation de la parallélisation du coupleur OASIS4 sera testée et des études de performances seront réalisées.